在线点单系统开发服务合同

版本：最终草拟版

用途：供双方商务确认、签署前审阅使用

提示：本文为合同草拟文本，不构成法律意见。正式签署前，建议由具备资质的法律、财税专业人士结合双方主体信息、发票安排和当地司法实践进行审核。

一、合同主体

甲方：

统一社会信用代码：

联系人及联系方式：

乙方：

身份证号或统一社会信用代码：

联系人及联系方式：

甲乙双方基于真实意思表示，就“在线点单系统”第一期开发服务事宜达成本合同。双方确认，本合同项下服务为定制软件开发及上线协助服务，不构成乙方对甲方经营结果、平台审核结果、第三方服务连续可用性的保证。

二、项目名称与合同定位

项目名称：在线点单系统开发服务。

项目定位：第一期 MVP 定制开发。

第一期目标：乙方为甲方交付一套可上线使用的微信小程序在线点单系统，覆盖用户点单、微信支付、线下自提、商户后台管理、订单核销和基础经营数据看板。

双方确认，第一期系统不定位为完整外卖平台、多商户入驻平台、连锁多门店系统或长期代运营服务。涉及外卖配送、多门店、多档口、会员、优惠券、发票、企业月结、第三方系统对接、复杂消息运营等能力的，均不属于本合同第一期交付范围；如甲方后续需要，双方另行签署补充协议或需求变更单。

三、开发服务范围

3.1 用户端微信小程序

乙方应开发用户端微信小程序，第一期包含以下功能：

首页和门店基础信息展示。

菜品分类和菜品列表。

菜品详情、价格、图片、售罄状态展示。

购物车。

提交订单。

微信登录或手机号授权。

微信支付接入。

订单列表和订单详情。

订单号和二维码取餐凭证。

基础订单状态展示。

外卖入口 UI 预留，并明确标记“暂未开放”或同等含义提示。

3.2 商户管理后台

乙方应开发商户 Admin 后台，第一期包含以下功能：

后台登录。

商品分类管理。

商品管理。

商品图片上传。

商品价格、上下架、售罄状态管理。

订单列表和订单详情。

扫码核销和手动核销。

基础数据看板。

营业时间和公告配置。

基础后台权限控制。

3.3 后端服务与系统能力

乙方应开发后端服务和基础系统能力，第一期包含以下内容：

API 服务。

数据库设计与实现。

用户、商品、分类、订单、支付、核销等核心数据模型。

订单编号和取餐码生成。

支付状态记录。

异常订单记录。

操作日志。

基础数据备份方案。

生产环境部署协助。

3.4 微信支付与上线协助

乙方应提供以下技术接入和配置协助：

微信小程序开发配置协助。

微信支付商户号接入协助。

支付回调配置。

域名、HTTPS、服务器部署配置协助。

小程序提审和上线协助。

甲方确认，微信小程序账号、微信支付商户号、云账号、域名、备案主体、收款账户和经营数据应归甲方所有。乙方不以个人主体长期代持甲方生产系统资产。

3.5 Logo 与项目视觉

乙方负责本项目 Logo 设计，Logo 设计费用已包含在第 5.2 节"基础 UI 和视觉设计"项下，不再另行收取。乙方应基于甲方提供的品牌信息、业务定位和视觉偏好提交 Logo 设计稿，经甲方书面确认后定稿；定稿前的合理范围内修改不另行计费。

本项目 Logo 设计成果（含定稿成品文件及设计源文件）的所有权及相关的所有法律权益，均由甲方享有，包括但不限于著作权、使用权、修改权、再创作权和商标申请权。甲方在结清全部合同款项后取得上述权益及设计源文件交付。

本条不改变第四条对"完整品牌 VI 设计"不包含在第一期范围内的约定，也不改变第十三条关于乙方通用工具、通用组件、非甲方专属基础代码能力不因本项目转让的约定。

四、第一期不包含范围

除双方另有书面约定外，本合同第一期不包含以下内容：

平台型外卖。

多商户入驻。

多门店、多食堂、多档口复杂权限。

配送地址、配送费、配送范围。

会员体系、优惠券、积分、储值卡、预付卡。

发票、企业月结、复杂财务分账。

排队叫号屏、打印机、硬件设备对接。

第三方 ERP、财务系统、食堂系统对接。

订阅号、服务号的复杂运营和消息推送体系。

直播、社区、评价广场、营销裂变等高审核风险功能。

甲方日常代运营服务。

固定专员驻场或 7×24 小时人工值守。

大规模 UI 重做、完整品牌 VI 设计（项目 Logo 设计除外，详见 3.5）、宣传海报设计。

上述事项如需实施，应视为新增需求或独立服务，双方另行确认费用、工期、验收标准和责任边界。

五、合同金额与付款方式

5.1 开发服务费

本合同开发服务费为人民币 40000 元。

如双方未另行书面约定，本金额为未税价。甲方如需乙方开具发票，税费由双方另行确认；可按 40000 元 + 实际税费 执行，也可重新约定含税总价。

5.2 费用构成

| 费用项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 原型、需求梳理、客户确认 | 5000 元 | 用于梳理需求、确认页面流程、降低正式开发返工风险。 |
| 基础 UI 和视觉设计 | 4000 元 | 覆盖第一期基础页面视觉与项目 Logo 设计，不包含完整品牌 VI。 |
| 小程序用户端开发 | 8500 元 | 覆盖用户浏览、购物车、下单、订单、取餐码等。 |
| 商户 Admin 后台开发 | 7000 元 | 覆盖商品、分类、订单、核销、看板、营业设置等。 |
| 后端 API、数据库和订单系统 | 8500 元 | 覆盖核心接口、数据模型、订单状态、日志和备份方案。 |
| 微信登录、支付、取餐码、核销、退款基础流程 | 3500 元 | 覆盖微信支付接入、回调、核销和基础退款流程。 |
| 部署上线和第三方配置协助 | 2000 元 | 协助域名、服务器、HTTPS、小程序提审和上线。 |
| 测试、验收、培训、交付文档 | 1500 元 | 覆盖测试支持、上线培训、操作说明和交付资料。 |
| 合计 | 40000 元 | 第一期开发表内服务总价。 |

5.3 付款节点

甲方应按以下节点向乙方支付合同款：

| 付款节点 | 比例 | 金额 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订后 | 30% | 12000 元 | 项目启动定金。 |
| 原型和主要页面确认后 | 30% | 12000 元 | 用户端和后台主要流程确认。 |
| 测试版交付后 | 30% | 12000 元 | 系统进入测试验收阶段。 |
| 验收上线后 | 10% | 4000 元 | 甲方确认验收或系统上线后支付。 |

甲方未按约定付款的，乙方有权暂停开发、部署、运维、培训、源码交付等服务，由此造成的工期顺延不视为乙方违约。

六、第三方费用与账号归属

以下费用不包含在本合同 40000 元 开发服务费中，由甲方另行承担，并建议由甲方直接向第三方平台支付：

| 费用项 | 市场参考 | 承担方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序企业认证 | 约 300 元/年 | 甲方 | 微信平台收取，认证失败通常不退。 |
| 微信支付手续费 | 约交易额 0.6% | 甲方 | 由甲方微信支付商户号承担。 |
| 域名 | 约 50-100 元/年 | 甲方 | 建议使用甲方主体购买并实名。 |
| 云服务器/数据库/对象存储 | 建议预算 1000-3000 元/年 | 甲方 | 活动价可能更低，但合同不按秒杀价写死。 |
| SSL 证书 | 可先使用免费证书 | 甲方 | 如需商业证书，按实际价格另行承担。 |
| 短信服务 | 约 0.04-0.05 元/条 | 甲方 | 如第一期不用短信，可不发生。 |
| ICP 备案 | 平台备案服务通常免费 | 甲方 | 甲方需提供主体资料并配合短信核验。 |
| 图片存储、CDN、对象存储流量 | 按实际用量 | 甲方 | 菜品图片较少时成本通常较低。 |

乙方负责提供选型建议、申请指导、配置协助和技术接入。因第三方平台审核、政策变化、接口调整、账号封禁、资质不齐、资料提交不及时、甲方未续费等非乙方原因造成的延期、费用增加或服务不可用，不视为乙方违约。

七、甲方配合义务

甲方应及时、真实、完整地向乙方提供项目所需资料，包括但不限于：

营业执照。

法人身份证及负责人信息。

食品经营许可证或餐饮相关资质。

门店名称、地址、联系电话、营业时间、取餐地点。

小程序名称、简介、管理员微信号、服务类目确认。

微信支付商户号、对公银行账户和财务联系人。

企业云账号、域名、备案资料。

菜品分类、菜品名称、价格、图片、库存、上下架规则。

退款规则、售后规则、用户协议、隐私政策。

品牌信息、视觉偏好、门店图片和其他页面素材；本项目 Logo 由乙方设计，甲方提供品牌信息和视觉偏好以供 Logo 设计参考，详见 3.5。

甲方提供的资料、素材、资质、经营信息、用户协议、隐私政策和售后规则，应由甲方自行保证真实、合法、有效、可使用。因甲方资料不完整、资质不齐、账号未开通、备案或平台审核延迟、甲方内部确认延迟等原因导致的项目延期，不视为乙方违约。

八、交付物

甲方结清全部合同款项后，乙方应向甲方交付以下内容：

微信小程序端代码。

商户管理后台代码。

后端服务代码。

数据库结构说明。

部署说明。

基础操作说明。

账号和配置清单。

测试和验收说明。

项目 Logo 设计成品文件与设计源文件。

源码交付以甲方结清全部合同款项为前提。甲方未结清全部合同款项前，乙方有权暂缓交付完整源码和部署资料。

九、验收标准

项目验收以本合同第一期功能范围为准。

MVP 验收至少应满足以下标准：

用户可以在微信小程序完成浏览、加入购物车、提交订单。

用户可以完成微信支付或按双方确认的方式完成支付流程测试。

用户可以在订单详情看到订单号和二维码。

商户后台可以维护商品、价格、图片、上下架和售罄状态。

商户后台可以查看订单并完成扫码或手动核销。

系统可以正确处理基础订单状态变化。

数据看板可以展示今日营收、订单数和基础销量数据。

关键操作有日志，异常订单可追踪。

乙方提交验收版本后，甲方应在 7 个工作日 内完成验收并书面反馈问题。甲方提出的问题应限于本合同约定功能范围。若甲方未在期限内提出书面问题，且系统已满足本合同约定的主要功能范围，视为该阶段验收通过。

如验收中发现属于乙方开发原因导致的范围内功能缺陷，乙方应在合理期限内修复。超出本合同范围的新增要求，不影响已完成范围的验收。

十、质保服务

乙方赠送上线后 12 个月免费 bug 质保。

质保期自系统正式上线之日或甲方书面确认验收之日起计算；如双方对起算日有争议，以较早发生者为准。

免费质保范围：

修复已验收功能中由乙方代码原因导致的程序 bug。

修复已交付范围内的下单、支付状态、订单、核销、后台管理等功能异常。

对已交付功能提供必要的问题排查和修复。

免费质保不包含：

新增功能。

已验收页面的大幅重做。

甲方业务规则变化导致的改造。

第三方平台政策、接口、审核规则变化导致的改造。

商品上下架、活动配置、图片处理、文案修改等日常运营工作。

甲方账号、服务器、域名、备案、支付商户号自身问题导致的处理成本。

非乙方原因导致的数据误删、账号权限误操作或第三方服务不可用。

双方确认，“全年免费质保”指本条约定的 bug 质保，不等同于全年免费运维、免费代运营、免费新增功能或免费日常内容维护。

十一、赠送基础运维与后续标准运维

11.1 赠送三个月基础运维

乙方赠送上线后 3 个月基础运维服务。

基础运维包含：

上线初期系统观察。

基础服务器状态检查。

小程序后台、云资源、支付配置协助。

简单操作答疑。

线上故障协助排查。

基础运维不包含：

日常代运营。

固定专员驻场。

7×24 小时人工值守。

美工制作。

批量商品维护。

持续活动配置。

新功能开发。

11.2 标准运维服务

三个月赠送期结束后，如甲方需要持续运维、专员协助、商品上下架、活动配置、简单美工支持等服务，双方可另行签署标准运维服务协议。

标准运维服务费为人民币 12000 元/年，具体服务期、服务时段和服务内容以双方另行签署的运维协议为准。

标准运维可包含：

工作日技术支持。

线上故障响应。

已交付功能 bug 修复。

每月不超过 4 小时 的后台操作协助。

商品上下架、简单活动配置、基础文案修改。

基础服务器和证书续期提醒。

超出标准运维范围或服务时长的事项，双方可按以下参考方式另行计费：

一般技术支持：300 元/小时。

功能迭代开发：1500 元/人天。

简单美工图处理：200 元/张。

新页面设计：1200 元/页。

如甲方要求 24 小时 on call，双方应另行书面约定服务范围、响应等级和费用。除另有约定外，24 小时响应仅限严重生产故障，例如系统不可访问、无法下单、支付异常、订单无法核销等 P0/P1 问题；商品上下架、图片处理、活动配置、文案修改等运营类事项按工作时间处理。

十二、需求变更

合同签署后，任何新增功能、范围变化或已确认页面的大幅调整，均应以书面形式确认。

需求变更应明确：

变更内容。

是否影响工期。

是否增加费用。

是否影响验收标准。

经双方确认后，乙方再开始执行变更内容。

以下事项通常视为新增需求：

新增模块。

新增角色或权限体系。

新增第三方系统对接。

新增复杂报表。

新增营销活动、会员、优惠券、发票等能力。

对已验收页面进行大幅视觉重做。

因甲方业务规则变化导致的数据结构或流程改造。

未经双方书面确认的口头要求、临时沟通、会议讨论，不当然构成乙方必须免费完成的合同义务。

十三、知识产权与源码归属

甲方在结清全部合同款项后，获得本项目定制开发成果的使用权和源码交付权。

乙方已有的通用工具、通用组件、开发经验、非甲方专属的基础代码能力，不因本项目交付而转让给甲方。乙方可在不披露甲方商业秘密、业务数据、用户数据和未公开经营信息的前提下，继续使用其通用开发经验和非甲方专属技术能力。

甲方提供的品牌、图片、文案、资质材料等素材，其合法性、授权和版权由甲方负责。因甲方提供素材或资料侵害第三方权益产生的争议，由甲方负责处理。

本项目 Logo 由乙方设计，其所有权及相关的所有法律权益归甲方享有，不属于本条所述"甲方提供素材"，权益归属及交付以第 3.5 节为准。

十四、保密、数据与隐私

甲方是经营主体、收款主体、备案主体和数据责任主体。

乙方在项目实施过程中接触的用户数据、订单数据、支付配置、后台账号等信息，仅用于本项目开发、测试、上线和运维支持，不得用于本项目以外的目的。

未经甲方许可，乙方不得公开披露甲方业务数据、用户数据、订单数据、支付配置、后台账号、未公开经营信息和其他保密信息。

甲方应提供并确认用户协议、隐私政策、售后政策等面向用户的法律文本。乙方可负责在系统中配置展示入口，但不替代甲方法律审查责任。

十五、责任边界

乙方不对以下原因造成的延期、损失、费用增加或服务不可用承担违约责任：

甲方资料、资质、账号、备案、支付商户号问题。

微信、云服务商、支付机构、短信服务商等第三方平台故障或政策变化。

甲方或甲方人员误操作。

甲方未及时续费域名、服务器、小程序认证、SSL 证书等资源。

超出合同范围的业务使用场景。

甲方未按时确认需求、验收结果或变更内容。

不可抗力。

如因乙方代码问题导致已交付功能无法正常使用，乙方应在质保范围内及时修复。

除双方另有书面约定外，乙方不承担甲方经营收入、利润、客流、订单量、平台审核结果、支付通道审核结果等商业结果责任。

十六、合同暂停与解除

如甲方未按约定付款，乙方有权暂停开发、部署、运维、培训或源码交付，且由此产生的工期延误不视为乙方违约。

如甲方长期未提供必要资料、账号、资质或验收反馈，导致项目无法推进，双方应协商调整工期、暂停项目或解除合同。

如任一方严重违反合同约定，另一方有权要求限期整改；逾期未整改的，守约方可依法解除合同并追究相应责任。

合同解除不影响已发生费用、已完成工作量、保密义务、知识产权归属、争议解决等条款的效力。

十七、争议解决

双方应优先友好协商解决争议。

协商不成的，建议约定由乙方所在地或项目所在地有管辖权的人民法院处理，具体管辖地以双方正式签署文本为准。

十八、其他

本合同未尽事宜，双方可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议与本合同不一致的，以签署时间较晚的书面文件为准。

本合同附件为合同组成部分，与正文具有同等效力。

本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，自双方签字或盖章之日起生效。

十九、签署

甲方签字或盖章：

日期：

乙方签字或盖章：

日期：

附件一：第一期功能边界

A. 第一包含范围

微信小程序点单。

微信支付。

到店自提。

订单号和二维码核销。

商户后台商品管理。

商户后台订单管理。

商户后台核销管理。

基础数据看板。

基础营业设置。

外卖入口 UI 预留，并明确标记暂未开放。

B. 第一不包含范围

外卖配送。

多门店。

多档口。

多商户入驻。

会员、优惠券、积分、储值。

发票和企业月结。

第三方系统对接。

复杂服务号或订阅号运营。

甲方日常代运营。

固定专员驻场或 7×24 小时人工值守。

附件二：第三方费用清单

| 费用项 | 参考金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序企业认证 | 约 300 元/年 | 以微信平台实际收取为准。 |
| 微信支付手续费 | 约交易额 0.6% | 以甲方商户号实际费率为准。 |
| 域名 | 约 50-100 元/年 | 以域名注册商实际价格为准。 |
| 云服务器/数据库/对象存储 | 建议预算 1000-3000 元/年 | 以实际配置和云厂商价格为准。 |
| SSL 证书 | 可先使用免费证书 | 商业证书另行计费。 |
| 短信服务 | 约 0.04-0.05 元/条 | 如未使用则不发生。 |
| ICP 备案 | 平台备案服务通常免费 | 需甲方配合提供材料。 |

附件三：甲方资料清单

适用范围：本附件适用于本合同第一期（企业自营餐饮小程序，包含点餐、到店自提、订单管理、在线支付）。未来如扩展外卖、快递、洗车等服务，所需资料另行评估。

说明：小程序账号、微信支付商户号、域名、云账号、备案主体均建议归甲方企业主体所有；乙方仅作为开发和技术协作者参与。本项目 Logo 由乙方设计，所有权及相关的所有法律权益归甲方享有，无需甲方提供，详见 3.5。

| 资料/信息 | 为什么需要 | 物料提供方式 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 用于小程序企业主体认证、小程序备案、微信支付商户号申请、餐饮类目资质核验。 | 提供清晰彩色扫描件或照片，确保企业名称、统一社会信用代码、经营范围、有效期完整可见。 |  |
| 统一社会信用代码 | 用于平台认证、备案、支付进件、合同主体确认。 | 可直接提供文字版，并与营业执照保持一致。 |  |
| 法定代表人身份证 | 用于微信认证、备案、支付进件、必要时的人脸或身份核验。 | 提供身份证正反面清晰彩色照片；如平台要求，法人需配合扫码、人脸、短信核验。 |  |
| 企业联系人信息 | 用于开发、审核、备案、支付、售后等流程中的日常沟通。 | 提供联系人姓名、手机号、微信、邮箱。 |  |
| 主体负责人/小程序负责人信息 | 小程序备案通常需要填写主体负责人和小程序负责人，并接收工信部短信核验。 | 提供姓名、身份证号、手机号、邮箱；负责人手机号需保持畅通。 |  |
| 公章配合 | 承诺函、授权书、资质说明、合同、平台补充材料可能需要盖章。 | 指定公章对接人，确认盖章流程和预计处理时间。 |  |
| 食品经营许可证 | 企业自营餐饮类目审核的核心资质。 | 提供清晰彩色扫描件或照片；证件主体、地址、经营项目需与实际门店和业务匹配。 |  |
| 门店基础信息 | 用于小程序展示、订单履约、用户到店自提、微信支付经营信息。 | 提供门店名称、地址、联系电话、营业时间、取餐地点。 |  |
| 门店照片 | 用于资质辅助、审核材料、产品页面和门店展示。 | 提供门头照、店内照、后厨/经营场所照，图片清晰无遮挡。 |  |
| 小程序名称备选 | 用于注册小程序，避免名称被占用或审核不通过。 | 提供 2-3 个名称备选，名称需与机构品牌或业务相关。 |  |
| 小程序简介 | 用于小程序资料页和审核。 | 提供一句话说明，例如"提供餐饮门店线上点餐、到店自提和会员服务"。 |  |
| 小程序管理员微信号 | 用于注册、认证、审核通知、权限管理。 | 提供管理员微信号和绑定手机号，管理员需能及时扫码确认。 |  |
| 微信支付商户号 | 用于小程序在线支付、退款、对账和结算。 | 如已有商户号，提供商户号和管理员对接方式；如没有，提供申请所需资料。 |  |
| 对公银行账户 | 用于微信支付商户号申请、结算、账户验证。 | 提供开户名、开户行、银行账号；开户名应与营业执照主体一致。 |  |
| 客服电话 | 微信支付、小程序展示、售后处理均可能需要。 | 提供可公开展示且能接通的客服电话。 |  |
| 菜品/商品清单 | 用于搭建菜单、分类、价格、库存、下单流程。 | 提供表格，包含分类、名称、价格、规格、口味、库存、是否上架。 |  |
| 菜品图片 | 用于小程序商品展示。 | 提供想要的风格/示例图，由乙方协助 AI 生成或采用甲方已有素材。 |  |
| 品牌信息与视觉偏好 | 供乙方进行 Logo 设计和基础视觉设计参考。 | 提供品牌中英文名、业务定位、目标人群、风格倾向、配色喜好、参考样例等。本项目 Logo 由乙方设计，所有权归甲方享有，详见 3.5。 |  |
| 退款/售后规则 | 用于订单取消、退款、用户投诉处理。 | 提供文字规则，例如支付后多久可取消、已出餐是否可退、退款由谁审核。 |  |
| 发票规则 | 用于订单和售后说明。 | 确认是否支持开票、开票类型、开票联系人。 |  |
| 后台账号角色 | 用于设计商户端权限。 | 提供老板、店长、店员、财务等角色，以及各自可操作范围。 |  |
| 企业云账号、域名、备案资料 | 用于服务器部署、HTTPS、ICP 备案、小程序后端域名配置。 | 建议甲方以企业主体购买域名和云资源；如委托乙方代购代办，双方另行书面确认。 |  |
| 用户协议、隐私政策 | 用于小程序合规展示和审核。 | 由甲方确认最终文本；乙方可提供模板参考，但不替代甲方法律审查责任。 |  |